## Slide 1
Aluno(a): Ewerthon Ricardo Just

## Slide 2: Tecnologias Utilizadas

## Slide 3: Domínio do problema
Disponibilizou-se para as organizações, por meio da aplicação de um questionário em uma interface web responsiva, direcionamentos para instigar a utilização de ferramentas para automatização de processos.

## Slide 4: Principais Requisitos Funcionais
manter o cadastro de perguntas do questionário (CRUD).
manter o cadastro de categorias (CRUD).
manter o cadastro de ferramentas (CRUD).
manter o cadastro de relatórios (CRUD).
registrar as respostas do questionário elaborado (CRUD).
gerar relatórios de status em automatização e devidas orientações.

## Slide 5: Cronograma
Atividade | Data Prevista | Em dia | Atraso | Adiado
Base do sistema | 20/set | X |  | 
Base do sistema | 02/out | X |  | 
RF01, RF02 | 09/out | X |  | 
RF03, RF04 | 16/ago | X |  | 
RF05 | 23/out | X |  | 
RF06 | 30/out | X |  | 
RF07 | 06/nov |  | X | 
RF08 | 13/nov | X |  | 
RF09 | 20/nov | X |  | 

## Slide 6: Lições Aprendidas
Gestão de projetos
Cronograma
Tecnologias utilizadas